Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática



Sprint 3

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos-

Curso 2023 – 2024

| **Fecha** | **Versión** |
| --- | --- |
| 121/02/2024 | V1.0 |

| **Entregable: Sprint 3** | |
| --- | --- |
| **Repositorio:** https://github.com/Galeon2098/CuidaME | |
| **Autores por orden alfabético** | **Correo** |
| Lucía Pérez Romero | luciaperezromero07@gmail.com |

| **Grupo de Prácticas:** G9 - CuidaMe | |
| --- | --- |
| **Miembros del equipo por orden alfabético** | **Correo** |
| Álvaro Castellano Alonso | acastealonso@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | suareantonio71@gmail.com |
| Carlos del Río Pérez | carlosmix52@gmail.com |
| Cristina García Hernández | crigarher4@alum.us.es |
| Daniel Diañez Suárez | danidiasua02@gmail.com |
| Diego Márquez González | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | fausto4vazrod@gmail.com |
| Francisco Javier de la Prada Prados | fraprapra1@alum.us.es |
| Gabriel Vidar Tévar | gavidalt@gmail.com |
| Joaquín Restoy Barrero | a.joaresbar@gmail.com |
| Juan Antonio Jiménez del Villar | jajimenezdelvillar@gmail.com |
| Juan Carlos León Madroñal | juancarloslm02@gmail.com |
| Lucía Pérez Romero | luciaperezromero07@gmail.com |
| Manuel Jesús Granados López | mjgranados@gmail.com |
| Mohanad Abulatifa | Mohanad.abulatifa@gmail.com |
| Rafael David García Galocha | rafgargal@alum.us.es |

**Índice de contenido** ​

[1. Introducción 4](#_1fob9te)

[2. Contenido 4](#_3znysh7)

[2.1. Tabla de organización 4](#_wvaxomf2lsps)

[3. Conclusión 7](https://docs.google.com/document/d/1KrxpjQqy1HBKIOzRwSkGHUn-wlMErkO2hDnZoQ6mn24/edit#heading=h.1t3h5sf)

## **Introducción**

En este documento están registradas todas las tareas planificadas para el primer sprint , el cual tratará de generar funcionalidad extra. En la tabla de organización se presentan las tareas a realizar y las personas encargadas de esta.

## **Datos de la tabla**

En la siguiente tabla se muestran las columnas id de la tarea, id del requisito relacionado a la tarea, una breve descripción de la tarea, una estimación de la tarea, el responsable de esta, una prioridad de entre 1-5, siendo 5 de menor prioridad y 1 de mayor prioridad, y el estado de esta.

## **Contenido**

## **Tabla de organización**

| **Id tarea** | **Id requisito** | **Descripción** | **Estimación** | **Dependencias** | **Responsables** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-16 | RI-06 | FAQ/Tutorial de la aplicación | 8 | T-43, T-44,T-46, T47 | Mohanad Abulatifa  Daniel Diáñez | HECHO |
| T-43 | **–** | Calendario | 20 |  | Carlos del Río Antonio Suárez | PROGRESO |
| T-44 | **–** | Diario compartido | 20 |  | Gabriel Vidal  Fausto Vázquez | HECHO |
| T-46 | — | Verificaciones de seguridad (Registro y Login) | 13 |  | Rafael García | HECHO |
|  |  | Testing | 20 |  | Joaquín Restoy | HECHO |
| T-47 |  | Plan de Pruebas | 5 |  | Joaquín Restoy | HECHO |
| T-48 | —- | Implementar planes de precio | 20 |  | Juan Antonio Jiménez | HECHO |
| T-49 |  | Corrección de fallos | 8 |  | Mohanad Abulatifa | HECHO |
| T-50 |  | Mejorar calidad de código | 8 |  | Carlos del Río y Juan Carlos León | HECHO |
| T-51 |  | Changelog | 5 |  | Francisco Javier Prada | HECHO |
| T-52 |  | Arreglar Valoraciones | 13 |  | Álvaro Castellano | HECHO |
| T-53 |  | Anuncio | 5 |  | Francisco Javier Prada  Diego Márquez | HECHO |
| Gestión y documentación | | | | | | |
| T-19 | **–** | Usuarios pilotos app grupo 3 | 20 |  | Todos | HECHO |
| T-12 | **–** | Retrospective | 3 |  | Manuel Jesús Granados | HECHO |
| T-13 | **–** | Despliegue | 20 |  | Cristina García | HECHO |
| T-22 | **–** | Crear presentación | 13 |  | Diego Márquez y Lucía Pérez | HECHO |
| T-23 | **–** | Revisar la presentación y realizar feedback | 2 | T-22 | Joaquín Restoy  Manuel J Granados  (Testing) | HECHO |
| T-27 | **–** | Gestión de docusaurus | 2 |  | Todos | HECHO |
| T-29 | **–** | Revisión del Commitment Agreement | 2 |  | Manuel J Granados (Análisis) | HECHO |
| T-30 | **–** | Gestión de usuario pilotos | 5 |  | Álvaro Castellano (Análisis) | HECHO |
| T-31 | **—** | Estadísticas de herramientas | 3 |  | Fausto Vázquez (Análisis) | HECHO |
| T-35 | **—** | Guión checklist presentación | 3 |  | Manuel J Granados (Análisis) | HECHO |
| T-40 | **–** | Secretario de reuniones | 5 |  | Manuel J Granados | HECHO |
| T-41 | **–** | Coordinación de grupos | 5 |  | Lucía Pérez  (Líder subgrupo1)  Álvaro Castellano  (Líder subgrupo 2)  Juan Carlos León  (Líder subgrupo 3) | HECHO |
| T-54 |  | Informe uso de Docusaurus | 5 |  | Antonio Suárez | HECHO |
| T-55 |  | Reporte de la IA | 5 |  | Daniel Diáñez | HECHO |
| T-56 |  | Sprint Planning y Product Backlog | 5 |  | Lucía Pérez | HECHO |
| T-57 |  | Reporte de contribuciones | 5 |  | Manuel Jesús Granados | HECHO |
| T-58 |  | Commitment Agreement | 5 |  | Juan Carlos León | HECHO |
| T-59 |  | Performance Evaluation Usuarios Piloto | 5 |  | Javier Francisco Prada | HECHO |